Oggetto: progettazione e  realizzazione  dell’ammodernamento della Server Farm ed estensione della garanzia triennale per ulteriori tre anni.

Luogo della prestazione:  Sede Inarcassa Roma via Salaria 229, piano interrato

Società: .............................

Termine per l’esecuzione: 120 (centoventi) gg. dalla data del verbale di consegna

CIG: 381431477B.

Premesso che la Società  .......................... impresa singola o in RTI con..........................             è risultata aggiudicataria della procedura, espletata ai sensi dell’art. 53 D.lgs.163/06 e s.m.i. per l’affidamento della progettazione e della realizzazione dell’ammodernamento della Server Farm, a partire da quella attualmente in esercizio presso la Sede Inarcassa in Roma via Salaria 229 ed estensione della garanzia triennale per ulteriori tre anni, identificata con il codice gara: GAP 67/11, con il presente contratto si conviene e si stipula quanto segue

# ART. 1  INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI ED OGGETTO

Inarcassa, Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Associazione di diritto privato,  con sede in Roma, via Salaria 229, codice fiscale 80122170584, di seguito denominata Inarcassa o Committente, nella persona del …………………………… domiciliato per la carica presso la sede; affida alla Società ……………………………, P. IVA ……………….., di seguito denominata anche semplicemente “Società” in persona del suo legale rappresentante ……………………., domiciliato per la carica presso la sede della Società sita in via ……………………………,

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese)

capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di imprese costituito con atto notaio ............................. in ......................, rep. ..................../racc................. in data .............................., tra essa medesima e le seguenti impresae mandanti:

1- impresa ......................................................................................................................

con sede in ......................................... , via ....................................................., n..............;

codice fiscale/partita IVA ....................................................;

2- impresa .......................................................................................................................

con sede in ..................................., via ....................................................... ,n..........;

codice fiscale/partita IVA ______________________;

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «RTI» l’appalto per la progettazione e la realizzazione  dell’ammodernamento della Server Farm, a partire da quella attualmente in esercizio presso la Sede Inarcassa in Roma via Salaria 229, ed estensione della garanzia per tre anni, come specificato nei Capitolati ed allegati tecnici che, uniti al presente contratto, ne costituiscono  parte integrante

### ART.2 OGGETTO DELL’APPALTO

Oggetto dell’appalto è l’ammodernamento della Server Farm, a partire da quella attualmente in esercizio presso la Sede Inarcassa, come più ampiamente dettagliato nel Capitolato tecnico. La fornitura comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, acclude:

- la progettazione, l’installazione nei rispettivi locali di destinazione, la configurazione, la migrazione dei dati e dei sistemi operativi (art. 1655 Codice Civile);

- i servizi di formazione, supporto all’installazione del software applicativo, assistenza all’avvio, monitoraggio esterno, supporto sui prodotti oggetto della fornitura, la consegna, installazione, collaudo e manutenzione, riparazione ed assistenza tecnica su chiamata;

- gli ulteriori servizi e  forniture inclusi nell’offerta qualitativa della Società.

Le attrezzature ed i materiali devono essere conformi alle norme, condizioni e prescrizioni tecniche previste per la presente fornitura in relazione alla sua destinazione d’uso ed inoltre devono essere conformi alle caratteristiche costruttive e di sicurezza di cui alle norme vigenti ed alle norme UNI e CE applicabili. Le relative certificazioni  e gli as built devono essere presentati ad Inarcassa all’atto della definitiva e completa installazione di tutte le apparecchiature oggetto della fornitura.

###### ART. 3  CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

In caso di discordanza o contrasto fra disposizioni di uno stesso documento o tra documenti diversi facenti parte del presente contratto, si applicano le disposizioni più favorevoli per Inarcassa o, in subordine, con il seguente ordine di prevalenza:

- Contratto;

- Capitolato;

- Offerta tecnica ed economica della Società.

###### ART. 4   DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Costituiscono parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Capitolato;

- Offerta tecnica ed economica della Società.

In caso di contrasto fra i suddetti documenti si applica quanto previsto nell’art. 3 del presente contratto.

###### ART. 5   IMPORTO DELL’APPALTO

L’importo complessivo per la progettazione e realizzazione della Server Farm come specificato nei documenti facenti parte integrante del contratto e degli ulteriori servizi e forniture di cui all’art. 2, ammonta complessivamente in € ..NON....COMPILARE.. (NON COMPILARE/00) oneri per la sicurezza inclusi oltre IVA, dei quali:

- € ......NON...COMPILARE.. (NON COMPILARE/00) oneri per la sicurezza inclusi oltre IVA quale importo per la fornitura;

- € .......NON...COMPILARE.. (NON COMPILARE/00) oltre IVA, quale canone triennale per la manutenzione che Inarcassa potrà attivare a suo insindacabile giudizio, a decorrere dalla data di scadenza della garanzia (di cui al successivo art. 14).

Tale importo fisso ed invariabile, si intende comprensivo di ogni onere o spesa occorrente per l’esecuzione della fornitura a perfetta regola d’arte. Non si procederà alla revisione prezzi, né troverà applicazione al presente contratto l’art. 1664, primo comma, del codice civile.

###### ART. 6    TEMPI DI ESECUZIONE

La Società deve ultimare la fornitura nel termine di giorni 120 (centoventi)  successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna. L'ultimazione della fornitura, appena avvenuta, deve essere dalla Società comunicata per iscritto al RUP Orlando Bianchi. La garanzia decorre dalla data del collaudo con esito positivo ed ha durata triennale.

Il servizio di manutenzione decorre dalla data di scadenza della garanzia ed ha durata triennale.

## ART. 7 - MODALITÀ DI CONSEGNA E INSTALLAZIONE

L’attività di consegna, installazione e di collaudo si intende comprensiva di ogni onere. Le macchine devono essere consegnate ed installate a cura e spese della Società, nei luoghi e nei locali indicati da Inarcassa, entro e non oltre il termine di cui all’art. 6.

La Società dovrà fornire unitamente alle apparecchiature tutti i manuali tecnici e d’uso in lingua italiana per consentire la gestione in autonomia della soluzione realizzata. Al fine di semplificare l’uso delle macchine, al momento dell’installazione, la Società dovrà organizzare ed eseguire un’attività di affiancamento agli utenti volta a chiarire:

- l’uso delle macchine in ogni loro funzione;

- le procedure per la soluzione degli inconvenienti più frequenti;

- la gestione operativa quotidiana;

- le modalità di comunicazione (es. orari e numero di telefono) con il personale competente per eventuali richieste di intervento, manutenzione, assistenza tecnica e per ogni altro tipo di esigenza connessa ai servizi di cui all’art. 6 del Capitolato Tecnico.

Qualora, durante l’installazione e il relativo collaudo, le macchine risultino difettose o difformi da quelle richieste, la Società deve provvedere alla loro tempestiva sostituzione e comunque entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla richiesta. Effettuata l’installazione e verificata la funzionalità delle apparecchiature (collaudo), la Società dovrà redigere apposito verbale, in contraddittorio con Inarcassa, nel quale dovrà essere indicato almeno il numero di serie delle macchine installate. Il  Legale rappresentante della Società deve attestare con propria dichiarazione la corrispondenza delle macchine installate con i requisiti tecnici e di conformità indicati nella presente e relativi allegati.

## ART. 8 - REQUISITI DI CONFORMITÀ

Le macchine devono essere conformi a quanto previsto dal Capitolato Tecnico e  dall’offerta della Società.

La Società garantisce che la Server Farm, una volta realizzata ed in esercizio corrisponderà alle esigenze dell’Associazione e che per la progettazione, configurazione e realizzazione sono state accuratamente applicate le regole dell’arte, impiegando tecniche e metodologie di controllo in linea con le conoscenze più aggiornate.

La Società, inoltre, garantisce il rispetto di tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa in vigore e l’ottemperanza a tutte le prescrizioni amministrative e sanitarie vigenti in materia.

###### ART.  9  COLLAUDO

Entro 30 giorni dalla data di comunicazione del “pronti al collaudo” delle apparecchiature, la Commissione di collaudo, appositamente nominata,  provvederà a verificare la rispondenza della fornitura con quanto indicato nell’offerta e con quanto stabilito nel Capitolato tecnico.

A questo fine la Società dovrà fornire la strumentazione e l’assistenza di personale specializzato  per effettuare tutte le verifiche che la Commissione riterrà opportune.

Il certificato di collaudo sarà sottoposto ad approvazione da parte dell’Organo preposto  e della sua approvazione sarà data tempestiva comunicazione a mezzo di raccomandata cona avviso di ritorno.

Qualora la soluzione realizzata non dovesse essere rispondente alle esigenze della Committente. la Società dovrà provvedere agli adeguamenti necessari entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, Inarcassa potrà risolvere il contratto, incamerando la cuazione. E’ fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Inarcassa si riserva di effettuare collaudi parziali.

ART. 10   VARIAZIONI DELL’APPALTO

La Società non potrà apportare alla fornitura variazioni o aggiunte, salvo che le stesse siano state preventivamente indicate, richieste o autorizzate da Inarcassa.

ART. 11  SISTEMA DI PAGAMENTO

Il pagamento sarà effettuato in base alle seguenti scadenze:

- 25% alla consegna dei beni;

- 25% al ricevimento della comunicazione della società di essere pronta al collaudo;

- 40% concluso positivamente il collaudo;

- 10% al termine dell’attività di supporto per l’avvio (affiancamento).

Le fatture emesse dalla Società potranno riferirsi soltanto a prestazioni eseguite. Inarcassa provvederà alla liquidazione delle fatture accettate a 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento della fattura mediante bonifico bancario.

Il pagamento verrà effettuato entro 60 (sessanta) giorni, fine mese, dalla data di ricevimento di ciascuna fattura, subordinatamente all’esito positivo delle verifiche dell’Associazione  ed alla presentazione del D.U.R.C. in corso di validità (mesi uno dalla data di emissione).

# Le fatture dovranno riportare tassativamente il numero di CIG, nonché il numero di ODA e del relativo rilascio che, qualora non comunicati dall’Associazione, sarà onere della Società richiedere. In assenza di tali indicazioni, le fatture non potranno essere poste in pagamento e saranno respinte al mittente.

ART. 12  OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti di cui al presente contratto:
1. La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. La Società si impegna a dare immediata comunicazione a Inarcassa ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. La Società dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti dei contratti stipulati con Inarcassa sono:

Estremi identificativi

- ISTITUTO _________________________________________________________________________

- AGENZIA _________________________________________________________________________

- C/C IBAN _________________________________________________________________________

Generalità persone delegate a operare:

Nome e Cognome: ____________________________________________________________________

C.F. __________________________________________________________________________

Generalità persone delegate a operare:

Nome e Cognome: __________________________________________________________________________

C.F. __________________________________________________________________________

4. La Società dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s. m., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni:

di applicare ai propri dipendenti il seguente contratto collettivo:

____________________________________________;

che la posizione dell'impresa presso l'INAIL di _________________________è la seguente:

___________________________(codice cliente), _____________(pat), _____________(voce), ___________________________________(descrizione)

che la posizione dell'impresa presso l'INPS di __________________________è la seguente:

________________________________(numero di matricola);

____________________________________________________________________(ramo)

che il numero delle persone che lavorano nell'azienda è pari a ______________________________

- ART.13  CAUZIONE

Ai sensi dell’art.113 del D.lgs. 163/06 e s.m.i., a garanzia delle prestazioni di cui al peresente contratto la Società sarà tenuta alla costituzione di un deposito cauzionale infruttifero, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, da stipularsi con primaria Compagnia di assicurazioni, nella misura del 10% (diecipercento) dell’importo totale netto del contratto, recante le seguenti clausole:

- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 c.c.,

- manifestazione di volontà ed intenzione di voler restare obbligato in solido con il debitore,

- rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 c.c.;

- operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta della Committente.

- impegno ad effettuare il pagamento a prima e semplice richiesta scritta a mezzo lettera raccomandata e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta stessa, senza eccezione alcuna  da parte del fideiussore, anche in caso di opposizione proposta dal debitore o da altri soggetti interessati o in caso di fallimento del debitore  o se questi sia sottoposto a procedure concorsuali o in liquidazione.

Il deposito cauzionale è svincolato con le seguenti modalità e termini:

- il 50% a decorrere dalla data di collaudo con esito positivo;

- il 20% a decorrere dal dodicesimo mese dalla data di collaudo con esito positivo;

- un ulteriore 20% alla data di scadenza della garanzia triennale;

- il residuo 10%  è svincolato a decorrere dal sesto anno dalla data di collaudo con esito positivo..

Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsivoglia altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta. In caso di inadempimento dell’obbligazione di cui sopra Inarcassa ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto.

ART. 14 GARANZIA

Tutti gli interventi saranno garantiti a titolo gratuito, per i primi 3 (tre) anni dalla data di collaudo con esito positivo. Inarcassa si riserva la facoltà di prolungare il servizio di assistenza in garanzia, alle stesse condizioni, per ulteriori tre anni, al canone triennale di cui al precedente art. 5, lett. B.  Nella garanzia rientrano tutte le difformità o i vizi sia evidenti che occulti. Tale garanzia sarà applicata ai sensi dell’art. 1668 del Codice Civile, pertanto la società si impegna ad eliminare il vizio o la difformità a propria cura e spese risarcendo Inarcassa da ogni possibile danno conseguente al vizio o alla difformità. Nel caso in cui la società non ottemperi, Inarcassa escuterà la fidejussione a titolo di penale e salvo il risarcimento del danno. Il contenuto del presente articolo deve intendersi integrativo e non sostitutivo di disposizioni di legge che prevedano più ampi termini di garanzia, e in particolare resta fermo il disposto dell’art. 1669 c.c.

Gli interventi per la sostituzione di elementi difettosi dovranno essere effettuati entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta di Inarcassa.

La Società deve assicurare, durante il periodo di garanzia, la disponibilità di pezzi di ricambio occorrenti in caso di guasti.

# In caso di impossibilità da parte della società ad effettuare la manutenzione, la stessa provvederà a sua discrezione a chiamare specialisti di sua fiducia a proprie spese.

La mancata, irregolare o non puntuale esecuzione delle prestazioni nei termini convenuti costituisce motivo di grave inadempienza contrattuale e pertanto, in tale eventualità, Inarcassa applicherà le penali di cui al seguente art.15, fatto salvo il diritto di addebitare alla società i maggiori costi sostenuti e danni subiti,  e la facoltò di risolvere il contratto ai sensi del successivo articolo 18.

## ART. 15 PENALI

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, rispetto alla scadenza di cui all’art. 6 del presente contratto, verrà applicata una penale dello 0,8% (zerovirgolaotto per cento) dell’ammontare complessivo netto contrattuale di cui all’art. 5 del presente contratto, salvo il diritto di risoluzione qualora si rilevi un ritardo superiore a 10 (dieci) giorni lavorativi. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per gli interventi in garanzia, verrà applicata una penale pari allo 0,2% (zerovirgoladue per cento) dell’ammontare complessivo netto contrattuale di cui all’art. 5 del presente contratto, salvo il diritto di risoluzione qualora si rilevi un ritardo superiore a 10 (dieci) giorni lavorativi. Farà fede, per l’applicazione della penale, la sola contestazione formale – effettuata con raccomandata A/R o fax alla sede della Società - da parte di Inarcassa. Resta salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno nonché la facoltà di Inarcassa di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 18.

ART. 16 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO

È fatto assoluto divieto alla Società di cedere o subappaltare ad altri, l’esecuzione di tutto o di parte della fornitura senza il consenso scritto dell’Associazione. La violazione di tale divieto comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del successivo art. 18.

E’, altresì, vietata la cessione dei crediti ni dal presente contratto.

## ART. 17  RISERVATEZZA

La Società  si impegna a mantenere strettamente riservate tutte le notizie acquisite nell’esecuzione del contratto d’appalto e relative alle caratteristiche delle attività svolte per l’Associazione. Al momento della cessazione del contratto la Società consegnerà all’ Associazione il materiale e la documentazione contenente informazioni riservate dell’Associazione stessa. La Società si impegna, inoltre, a far rispettare gli obblighi di riservatezza a tutti i propri dipendenti e collaboratori. Fermo restando quanto previsto nel presente articolo, è fatto assoluto divieto alla Società di pubblicizzare nelle proprie campagne promozionali il contratto ed il rapporto con Inarcassa, potendo eventualmente inserire quest’ultima nella propria documentazione di presentazione aziendale e fermo restando l’obbligo da parte della Società di richiedere e ottenere da Inarcassa, autorizzazione scritta in tal senso.

ART. 18  CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

È in facoltà di Inarcassa di risolvere il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, :con effetto immediato senza necessità di diffida o messa in mora mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. qualora l’Società  inizi i lavori con un ritardo superiore a  15 (quindici) giorni dal verbale di consegna lavori  o non adempia ad una soltanto delle seguenti obbligazioni:

- Adempimenti di cui agli artt. 13, 17, 19, 20 e 22.

- Ritardo superiore a 30 giorni rispetto al  termine di cui all’art. 6.

In caso di risoluzione del contratto, in esecuzione del presente articolo, Inarcassa avrà facoltà di incamerare la cauzione costituita a norma dell’art. 8,  o avrà titolo al pagamento di una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Inarcassa ha diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno della Società. Inarcassa ha inoltre diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. Nel caso in cui  sia venuta meno in tutto o in parte, Inarcassa può richiedere la reintegrazione della cauzione; in caso di inottemperanza la reintegrazione si attua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

# ART. 19  OBBLIGHI GENERALI DEL FORNITORE

Saranno a carico della Società tutti gli oneri ed i rischi relativi all’espletamento della fornitura e posa in opera oggetto del contratto d’appalto, nonché ogni ulteriore attività che si rendesse necessaria. Eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto d’appalto, resteranno ad esclusivo carico della Società e, pertanto, quest’ultima non potrà avanzare alcuna pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Inarcassa.La Società, qualore non risulti in possesso delle necessarie autorizzazioni per la posa in opera delle apparecchiature è obbligata a subappaltare a soggetti qualificati tale fase, previa richiesta espressa di autorizzazione all’Associazione.

La Società, avendo verificato, in sede di sopralluogo, l’insussistenza del rischio interferenziale, si impegna a dare immediata comunicazione di qualsiasi eventuale situazione modificativa dello status quo.

La Società si obbliga a consentire all’Associazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.  La Società è tenuta ad ottemperare alle richieste di informazione ed all’invio ad Inarcassa della documentazione che le venga richiesta purché attinente al contenuto del contratto. La Società si impegna a dare immediata comunicazione ad Inarcassa di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto del contratto, ivi incluse le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa.

# ART. 20  OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Nell’esecuzione di quanto oggetto del presente appalto e nello svolgimento di qualsiasi attività,  la Società è tenuta all’osservanza di tutte le leggi e regolamenti, nonché delle prescrizioni e raccomandazioni applicabili in materia di lavoro e previdenza sociale, prevenzione degli infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza sul lavoro, assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali.

La Società riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all’assicurazione del proprio personale connessi all’erogazione della fornitura oggetto del contratto d’appalto. La Società si impegna, altresì, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizione legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. La Società si obbliga, inoltre, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti coinvolti nell’espletamento della servizio oggetto del contratto d’appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Si obbliga, infine, a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

La Società si impegna a tenere indenne Inarcassa da ogni e qualsivoglia pretesa che possa venire avanzata, a qualsiasi titolo, dal personale impegnato per le attività oggetto del contratto.

# ART. 21   PREVENZIONE INFORTUNI

E' fatto obbligo alla Società di adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel  D. Lgs. 81/08 e nelle altre norme vigenti in materia. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà, pertanto, sulla Società, restandone sollevata Inarcassa anche nelle vesti del proprio personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

# ART. 22 POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI

La Società è obbligata a stipulare una polizza assicurativa che copra i danni subiti da Inarcassa a causa del danneggiamento, della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, verificatisi nel corso della esecuzione del presente contratto con un massimale di garanzia unico non inferiore  a € 400.000,00.

La polizza deve inoltre coprire i rischi di responsabilità civile per danni a cose e/o persone comunque arrecati nell’esecuzione del presente contratto, con un massimale di garanzia unico non inferiore a € 1.500.000,00, e dovrà essere prodotta all’atto della stipula del contratto, di cui formerà parte integrante.

La polizza assicurativa prodotta dalla Società dovrà coprire i seguenti rischi:

- rischi per danni di esecuzione: rischi di incendio, di scoppio, di furto, rischi di danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione della fornitura;

- responsabilità civile: per danni causati a terzi (persone e cose) nel corso dell’esecuzione dei lavori.

La polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Committente, della Direzione dei Lavori e dei Collaudatori in corso d’opera. La polizza di cui al presente comma deve recare espressamente il vincolo a favore di Inarcassa e deve contenere la previsione del pagamento in favore della stessa non appena questa lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. La Società trasmette ad Inarcassa copia della polizza di cui al presente articolo entro la data di consegna dei lavori.

Ai sensi dell’art. 125 comma 3 del D.P.R. 207/10, la copertura assicurativa decorre dalla data di notifica dell’aggiudicazione e cessa alla data di approvazione degli atti di collaudo. Pe ril periodi triennale di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo dei prodotti (HW SW) in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

La polizza assicurativa prestata dalla Società copre anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

# ART. 23   AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEI DATI PERSONALI (L. 196/03)

Con la sottoscrizione del presente contratto la Società autorizza la Committente ad utilizzare, ai fini dell’espletamento delle procedure e attività contrattuali, i propri dati nonché quelli relativi al proprio personale dipendente impiegato nell’esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto.

# ART. 24   SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto sarà soggetto a registrazione soltanto in caso d’uso.  A tal proposito la Società si impegnerà a rimborsare, dietro richiesta di Inarcassa, le spese relative all’imposta di Registro nella misura stabilita dalle norme vigenti.

# ART. 25  FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le parti è competente in via esclusiva il Foro di Roma.  Qualora la controversia insorgesse durante l’esecuzione dell’appalto, la Società sarà comunque tenuta a proseguire le prestazioni oggetto del  presente senza sospendere o ritardare in alcun modo l’esecuzione stessa.

Qualora la Società  non ottemperasse a tale obbligo Inarcassa potrà risolvere il contratto d’appalto: la risoluzione si verificherà di diritto mediante dichiarazione unilaterale della Committente da inviarsi mediante lettera raccomandata.

Roma,

INARCASSA		LA SOCIETÀ

Ai sensi dell’art. 1341, 2° comma cod. civ. la Società dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli: Art. 3 – Condizioni particolari di contratto; Art. 6 – Tempi di esecuzione – Art. 9 – Accettazione della fornitura; Art. 10 – Variazioni; Art. 11– Sistema di pagamento; Art. 12  Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari; Art. 13-  Cauzione; Art. 14- Garanzia; Art. 15 – Penali; Art. 16 - Divieto di cessione di subappalto; Art.17 – Riservatezza; Art. 18 – Clausola risolutiva espressa; Art. 19 – Obblighi generali del fornitore; Art. 20 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; Art. 25 – Foro competente.

INARCASSA                                                                    LA SOCIETÀ